1. Proposta de Trabalho
  1. Método do Trabalho
O Scrum e o kanban serão as metodologias adotadas para desenvolvimento desse trabalho. O scrum é uma metodologias que sugiu apartir do movimento agil e se propoe auxiliar no processo de gestão e controle do desenvolvimento de software. O kanban é um framework que auliar a gestão da produção no acompanhamento do processo de desenvolvimento das atividade de forma visual.

 Com essas metodologias podemos dividir o desenvolvimento desse projeto em fases (chamadas de sprints ou interações). Essas fases contem pacotes de entrega que são partes do projeto que será entregues na sprint. Esses pacotes de entregas são definidos no inicio de cada sprint em uma reunião chamada planning onde é selecionado itens de um backlog (é uma lista contendo todas as funcionalidades desejadas para o software) para ser desenvolvido na sprint. O periodo de duração das sprints é definido pela equipe no inicio do projeto, nesse projeto o tempo será de uma semana.

Ao contrario da proposta de outras metodogias existentes no mercado de desenvolvimento de software o scrum não impoe regras ou passos a serem seguidos para obter exito nas fases de desenvolvimento, ele apenas nos tras praticas que podem ser adotadas, e com essa flexibilidade poderemos unir as praticas do Scrum com as praticas do kanban.

Ultilizaremos como kanban uma ferramenta chamada Trello onde poderemos gerenciar o kanban de qualquer lugar online. Logo abaixo uma imagem do kanban do Trello:

O kanban desse projeto foi dividido em 4 listas:
BackLog – Lista com todos os itens a serem desenvolvidos no projeto;
TO DO – Itens a serem desenvolvidos na Sprint;
DOING – Itens sendo desenvolvidos;
DONE – Itens desenvolvido;

  1. Previsão de Alocação de recursos (hardware, software)
    1. Recursos Humanos
      Um Analista Desenvolvedor;
    2. Recursos Materiais(Hardware)
      Microcomputador AMD FX-6350 8Gb;
      Celular Android;
      Servidor Cloud Digital Ocean;
    3. Recursos Materiais (Software)
LibreOffice;
Linux ubunto 16.04;
InteliJ IDEA;
Visual Studio Code;
MySQL DB;
MySQL Workbench;
Docker;
Git (GitHub);
Trello;
  1. Cronograma de Trabalho (diagrama de Gantt)
2. Caracterização da Empresa e o Negócio
  1. Histórico da empresa
  2. Atividades da empresa
  3. Organograma
  4. Mercado Consumidor
2.5. Concorrência
2.6. Premissas e Restrições ao projeto

1. O Sistema Atual
  1. Justificativa de Escolha do Sistema
    1. O Sistema
    2. Funcionamento do sistema
    3. O Ambiente do Sistema
    4. A definição do escopo
  2. Motivação para o novo sistema
  3. Situação Desejada
  4. Problemas do sistema atual